Uchwała nr  IX/72/07

Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zmiany  Planu Odnowy Chociwla

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. W Planie Odnowy Chociwla stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr VIII/49/07  z dnia 27 czerwca 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1)Dotychczasową treść punktu 6 zmienia się na następującą:

„6.Harmonogram wdrażania planu.

|  | #### Działania i projekty realizowane w latach 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa projektu/działania | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Termomodernizacja budynków na osiedlu „Stare Miasto” w Chociwlu |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Chociwel – dzielnica „Stare Miasto” |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 3 | Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa studni nr 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nadjeziornej i Wodnej w Chociwlu |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompleksowe zagospodarowanie terenu Starego Miasta objętego ochroną konserwatora zabytków (nr rej. 80) |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Budowa mieszkań socjalnych |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Poprawa stanu przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 20 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zmiana w studium, opracowanie i uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego- tereny dla przyszłych inwestorów |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Placówek Oświatowych |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej -centrum turystyki i schronisko młodzieżowe |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Budowa boisk dla Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dokończenie budowy trasy rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół jeziora Starzyc |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Modernizacja oświetlenia – II etap |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Budowa parkingu przy kościele |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Budowa parkingu przy cmentarzu | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Remont i modernizacja nawierzchni ulic i chodników w ciągu drogi krajowej nr 20 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Remont i modernizacja nawierzchni drogi i ciągu pieszych ul Partyzantów |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Remont i modernizacja nawierzchni drogi i ciągu pieszych ul Robotnicza |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Remont i modernizacja nawierzchni drogi i ciągów pieszych na ul. Granicznej w Chociwlu |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 21 | Remont i modernizacja nawierzchni drogi i ciągu pieszych ul. Młyńska |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Renowacja zabytków (nr rej. 63)– kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Remont i modernizacja nawierzchni drogi i ciągów pieszych na ul. Poznańskiej w Chociwlu |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |

Terminy realizacji poszczególnych projektów mogą ulec zmianie ze względu na możliwość pozyskania środków pomocowych.”

§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Zych