UCHWAŁA  Nr  X/82/07

RADY  MIEJSKIEJ  W  CHOCIWLU

z dnia  21 listopada 2007 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy na lata  2008 – 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  oraz art.21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z  późn. zm.) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel na lata 2008-2012, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Krzysztof Zych

zał. do uchwały Nr X/82/07

Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 21.11.2007 r.

WIELOLETNI   PROGRAM  GOSPODAROWANIA

MIESZKANIOWYM  ZASOBEM  GMINY CHOCIWEL  NA  LATA   2008-2012

Rozdział I

Wprowadzenie

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalony przez radę gminy, w kształcie określonym przez art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. 	Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych.

3.	Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowioną na okres kilku lat, dla której punktem wyjścia są prawdziwe dane o zasobach, ich stanie, potrzebach, ale przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy.

# 4.	Zgodnie z ustawą wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel został opracowany na pięć kolejnych lat i obejmuje w szczególności:

# a). prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale

mieszkalne,

# b). planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

# c). zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

# d). analizę potrzeb w zakresie remontów i modernizacji wynikający ze stanu

technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

# e). przewidywane koszty utrzymania zasobu lokalowego Gminy Chociwel w latach

2008 – 2012 oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

# f).  sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie

zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach,

5.	Ustala się następujące podstawowe założenia programu:

a). racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel,

b). prywatyzacja zasobu mieszkaniowego w uzasadnionych finansowo i

organizacyjnie przypadkach,

c). pozyskiwanie środków na rzecz mieszkalnictwa.

6. Gmina w okresie objętym programem będzie powiększać pulę mieszkań przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających dochody na poziomie uniemożliwiającym rozwiązanie problemu mieszkaniowego we własnym zakresie.

Rozdział II

Definicje

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

- programie – należy przez to rozumieć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel na lata 2008 - 2012,

- Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Chociwel,

- Burmistrzu lub organie wykonawczym gminy – należy przez to rozumieć Burmistrza Chociwla,

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- wspólnocie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 z dnia 24 czerwca 1994 r. ustawy o własności lokali.

Rozdział III

# Istniejący stan faktyczny w zakresie wielkości i stanu zasobu

Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiła 7.130,15 m2 z czego :

- w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy – 1.289,11 m2

- w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy – 5.841,04 m2.

Łączna powierzchnia lokali użytkowych stanowiących własność Gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 889,31 m2.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Gmina nie dysponowała wyodrębnionymi lokalami socjalnymi. W okresie objętym niniejszym programem planowane jest przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych budynku biurowego położonego w Lisowie i zaadaptowanie go (do końca 2008 r.) na 3 lokale socjalne o powierzchni ok. 50 m2 każdy.

Struktura wiekowa budynków i lokali wchodzących w skład gminnego zasobu prezentuje się następująco: (tabela nr 1 i 2)

Tabela 1

Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy

| l.p. | wiek budynków | Liczba budynków | pow. w m2 | liczba lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wybudowane przed 1945r. | 10 | 1206,12 | 26 |
| 2 | wybudowane po roku 1945 | 1 | 156,19 | 2 |

Tabela 2

Budynki stanowiące współwłasność Gminy (wspólnoty mieszkaniowe)

| l.p. | Wiek budynków | liczba budynków | powierzchnia lokali komunalnych w m2 | liczba lokali komunalnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wybudowane przed 1945r. | 43 | 5019,36 | 102 |
| 2 | wybudowane po roku 1945 | 9 | 821,68 | 10 |

Liczba lokali w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 27, natomiast liczba lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy wynosiła 112.

Na terenie Gminy znajdują się 63 budynki, w których zlokalizowane są lokale gminne, w tym, 11 budynków stanowiących wyłączną własność Gminy oraz 52 budynki należące do wspólnot mieszkaniowych.

Średnia wielkość lokalu mieszkalnego w zasobie wynosi 51,29 m2.

Wyposażenie lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w media prezentuje tabela nr 3

Tabela 3

Wyposażenie w media lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

| lp. | rodzaj urządzenia lub instalacji | liczba lokali |
| --- | --- | --- |
| 1 | wodociąg sieciowy | 139 |
| 2 | kanalizacja | 114 |
| 3 | gaz przewodowy | - |
| 4 | centralne ogrzewanie | 6 |
| 5 | centralna ciepła woda | 6 |

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

W chwili obecnej stawki czynszu w lokalach komunalnych są zróżnicowane ze względu na standard lokali i ulegają obniżeniu w oparciu o czynniki ujęte w kategoriach zaszeregowania lokali.

Zestawienie kategorii lokali i stawek czynszu przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4

Wysokość czynszów za lokale mieszkalne według standardu lokali

| Stan wyposażenia lokali w instalacje | Baza % | strefa |  | Stan techniczny budynku |  |  | Usytuowanie lokalu w budynku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | centralna | Peryferyjna /1/ | Ponad przec. /2/ | Przec. | Poniżej przec. /3/ | Korzystne /4/ | Niekorzystne /5/ |
| Lokale o współczesnym standardzie z c.o. w nowym budownictwie | 100 | 110 | 90 | + 10 | 0 | - 10 | + 10 | - 10 |
| Lokale wyposażone we wszystkie urządzenia z c.o. | 86 | 1,045 | 0,855 | 0,095 | - | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| - z łazienką i wc bez c.o. | 73 | 0,8833 | 0,7227 | 0,080 | - | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| - tylko z wc lub łazienką | 59 | 0,7139 | 0,3829 | 0,0649 | - | 0,0649 | 0,0649 | 0,0649 |
| - tylko z wod.-kan. | 45 | 0,5445 | 0,4455 | 0,0495 | - | 0,0495 | 0,0495 | 0,0495 |
| - bez wod.-kan. | 31 | 0,3751 | 0,3069 | 0,0341 | - | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 |

/1/ peryferyjna strefa dotyczy ulic: Kołat, Partyzantów, Młyńska, Robotnicza, Grunwaldzka, Piaskowa, warszawska oraz wsie

/2/ budynki o stanie technicznym powyżej przeciętnej to budynki przejęte od Fabryki Domów przy ul. Wojska Polskiego

/3/ budynki o stanie technicznym poniżej przeciętnej to budynki przy ul.: Kołat 1, Dworcowa 4, Wolności 1, Rynkowa 2,3,4, Warszawska 26, Kamienna 3

/4/ lokale usytuowane na parterze lub piętrze

/5/ lokale w suterenach, na poddaszach, zaadaptowane z budynków gospodarczych

Zakłada się utrzymanie dotychczasowego podziału kategorii lokali mieszkalnych opartego na standardzie poszczególnych lokali.

Obecna stawka bazowa czynszu wynosi 1,10 zł/m2.

Uśredniona stawka czynszu wyliczona na podstawie wszystkich kategorii zaszeregowania wynosi 0,76 zł./m2 .

Całkowite wpływy od najemców lokali mieszkalnych (uwzględniające media) za cały zasób mieszkaniowy w 2006 r. wyniosły 203.266,80 zł. Jednak faktyczne wpływy z czynszów powinny być wyższe. Przyczyną tego stanu jest niska ściągalność czynszu.

Nominalna wysokość czynszu (z pominięciem opłat za media) dla uśrednionej wysokości czynszu 0,76 zł./m2 wynosi 65.000 zł., co oznacza, iż uśredniony czynsz (nie uwzględniający opłat za media) za lokal mieszkalny w zasobie Gminy wynosi 38,98 zł. miesięcznie i 467,76 zł. rocznie.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2007r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Województwie Zachodniopomorskim w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 30 września 2007 r. wynosi 2.710 zł. Pożądana wielkość czynszu wynosi rocznie 3% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, tj. 81,30 zł./m2 rocznie (6,77 zł./m2 miesięcznie) . W chwili obecnej stawka czynszu za lokal mieszkalny w zasobie mieszkaniowym Gminy Chociwel stanowi 0,49 % wartości odtworzeniowej lokalu.

Planowane zmiany wysokości czynszu mogą spowodować (przy założeniu realizacji podwyżek czynszu w maksymalnej wysokości) uzyskanie w 2011 r. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej na poziomie 2,48 % obecnej wartości. Należy jednak przyjąć, iż wskaźnik ten w rzeczywistości nie osiągnie przyjętego poziomu z uwagi na rosnące koszty w budownictwie i przewidywany dalszy i bardziej dynamiczny wzrost wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków.

Wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu będzie podnoszona maksymalnie o 20 %, z częstotliwością co 6 miesięcy w roku 2008  i corocznie w latach następnych. Oznacza to, że w poszczególnych latach stawka czynszu osiągnie poziom maksymalny wskazany poniżej.

Do kalkulacji przyjęto zasadę, iż stosunek stawki czynszu podstawowego do stawki czynszu średniego pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do danych z 2006 r.

Czynsz w lokalach socjalnych będzie ustalony na poziomie 50% stawki bazowej.

Rok bazowy 2006 r. :

- stawka bazowa czynszu 1,10 zł. za 1 m2 powierzchni lokalu

- średnia stawka czynszu 0,76 zł. za 1 m2 powierzchni lokalu (69% stawki bazowej)

Stawka bazowa czynszu za lokal mieszkalny:

- rok 2008

- I półrocze –    1,32 zł.

- II półrocze –   1,58 zł.

- rok 2009  -  1.89 zł.

- rok 2010  -  2,27 zł.

- rok 2011  -  2,73 zł.

- rok 2012 -   3,28 zł

Maksymalna stawka średnia czynszu za lokal mieszkalny:

- rok 2008

-     I półrocze – 0,91 zł

-    II półrocze – 1,09 zł

- rok 2009   -  1,30 zł.

- rok 2010  -   1,57 zł.

- rok 20 11  -  1,88 zł.

- rok 2012   -  2,26 zł

Rozdział V

Planowana sprzedaż lokali w latach 2008 – 2012

Z gminnego zasobu lokalowego Gminy Chociwel w latach 2004 - 2006 sprzedano 22 lokale o średniej powierzchni 54 m2. Dane te posłużyły do oszacowania zmian wielkości zasobu we wskazanych latach.

Przyjęto założenie, iż w 2007 r. sprzedanych zostanie 15 lokali mieszkalnych natomiast w kolejnych latach sprzedaż roczna będzie się kształtować na następującym poziomie:

- lata 2008 – 2010 	- 10 lokali rocznie

- rok 2011 		- 8 lokali

- rok 2012                   - 8 lokali

Dla celów kalkulacji przyjęto średnioroczną sprzedaż na poziomie 10 lokali.

Docelowo planuje się pozostawienie w zasobie mieszkaniowym Gminy mały procent lokali, które będą wyłączone ze sprzedaży z uwagi na niespełnienie przesłanek dla uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Rozdział VI

Analiza potrzeb remontowych oraz plan remontów i modernizacji

Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących własność  i współwłasność (wspólnoty mieszkaniowe) gminy, w latach 2008 - 2012 prezentują tabele nr 5 i 6. Wartości wskazane w tabeli odzwierciedlają nakłady, jakie należałoby ponieść, by zasób utrzymać w stanie niepogorszonym oraz wykonać inne niezbędne prace oraz wykonać remonty kapitalne substancji mieszkaniowej w przypadkach koniecznych.

Dokonując alokacji potrzeb remontowych na poszczególne lata obowiązywania programu przyjęto założenie równomierności kosztów. Założenie to uwzględnia fakt sukcesywnego zmniejszania się wielkości zasobu w wyniku przyjętego planu sprzedaży, przy jednoczesnym relatywnie ponadproporcjonalnym wzroście potrzeb remontowych pozostałej części zasobu, spowodowanej faktem, iż w gestii Gminy będzie pozostawał zasób o coraz  niższym standardzie i stanie technicznym.

Tabela 5

Potrzeby remontowe w budynkach komunalnych w zł.

| l.p. | zakres remontu | rok 2008 | rok 2009 | rok 20010 | rok 2011 | rok 2012 | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | remonty dachów | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 88.200 |
| 2 | Malowanie klatek schodowych | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 8.900 |
| 3 | Wymiana pionu elektrycznego | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 2.200 |
| 4 | Wymiana instalacji elektr. w lokalach | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 13.400 |
| 5 | wymiana okien i drzwi | 23.240 | 23.240 | 23.240 | 23.240 | 23.240 | 116.200 |
| 6 | Wymiana pieców kaflowych i kuchni | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 47.000 |

Łączne koszty remontów 27 mieszkań gminnych szacowane są na kwotę 275.900 zł., w tym:

- remont dachów 					- 88.200 zł.

- wymiana instalacji elektrycznej			- 15.600 zł.

- remont i malowanie klatek schodowych		-   8.900 zł.

- wymiana okien i drzwi				- 116.200 zł.

- wymiana pieców i drzwi				-   47.000 zł.

Tabela 6

Potrzeby remontowe w budynkach funkcjonujących wspólnot mieszkaniowych w zł.

| l.p. | zakres remontu | rok 2008 | rok 2009 | rok 20010 | rok 2011 | rok 2012 | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | remonty dachów | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 62.000 |
| 2 | Malowanie klatek schodowych | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 2.000 |
| 3 | Wymiana pionu elektrycznego | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.500 |
| 4 | Wymiana instalacji elektr. w lokalach | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 5.700 |
| 5 | wymiana okien | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 12.160 | 60.800 |
| 6 | Wymiana pieców kaflowych i kuchni | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |

Potrzeby remontowe wszystkich budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w latach 2008- 2012 szacuje się na ok. 1.270.400 zł. Z uwagi na wielkość udziału Gminy we wspólnotach ciężar finansowy przypadający na Gminę szacowany jest na ok. 931.970 zł. Trzeba dodać, iż wola realizacji remontu w przypadku wspólnot zależy od podjęcia stosownej uchwały przez właścicieli lokali, tworzących wspólnotę, przedstawić zatem można jedynie szacunki hipotetyczne co do kwot wydatkowanych w latach kolejnych na remonty. Ponadto Gmina czyni starania by zmniejszyć swój udział w budynkach wspólnotowych. Służy temu system bonifikat przy sprzedaży lokali.

Rzeczywiste potrzeby remontowe nie są jednoznaczne z planowanymi wydatkami Gminy, których skala będzie uzależniona od realnych możliwości finansowych Gminy, tym niemniej, zdefiniowanie tych potrzeb jest niezbędne dla ukazania realistycznego obrazu stanu gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział VII

Koszty utrzymania zasobu lokalowego Gminy Chociwel

w latach 2008 – 2012

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Koszty utrzymania zasobów komunalnych obejmują dwa podstawowe elementy:

a)	koszty bieżącej eksploatacji budynków i lokali,

b)	koszty utrzymania technicznego lokali.

W przypadku nieruchomości wspólnych właściciele lokali mieszkalnych ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Uiszczają także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie bieżących opłat. Opłaty te podlegają rozliczeniu po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w cyklach rocznych. Zakłada się, że wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą systematycznie wzrastały, co spowodowane jest wzrostem zaliczek eksploatacyjnych i stawek remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Planowane wydatki Gminy na utrzymanie zasobu w kolejnych latach prezentuje  tabela nr 7.

Tabela 7

Rzeczywiste koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tys. zł.

| Lp. | Rodzaj kosztu | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wynagrodzenie zarządcy | 397.654 | 38.500 | 35.800 | 33.100 | 30.400 | 27.700 | 25.000 |
| 2 | Koszt materiałów | 89.630 | 91.600 | 93.800 | 95.500 | 98.100 | 100.350 | 102.550 |
| 3 | Koszt energii | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1100 |
| 4 | Bieżące remonty i konserwacje | 99.497 | 101.780 | 104.120 | 106.500 | 108.900 | 111.450 | 113.830 |
| 5 | Wpłaty na fundusz remontowy | 5.816 | 49.000 | 45.570 | 42.380 | 39.413 | 36.654 | 33.895 |
|  | Łącznie | 593.697 | 291.980 | 280.390 | 278.580 | 277.913 | 277.254 | 276.375 |

Powyższa tabela została opracowana w oparciu o następujące założenia:

- Znacznych rozmiarów różnica pomiędzy wynagrodzeniem zarządcy w roku 2006 a rokiem 2007 i następnymi wynika z faktu, iż kwota wynagrodzenia zarządcy w roku 2006 obejmowała wszystkie wydatki osobowe w zlikwidowanej jednostce budżetowej, natomiast kalkulacja wynagrodzenia zarządcy od roku 2007 opierać się będzie na wynagrodzeniu ustalanym w oparciu o wielkość zarządzanego zasobu.

- Wynagrodzenie zarządcy w roku 2007 przyjęto na poziomie 0,45 zł./m2 dla zasobu wielkości 7130 m2 oraz przy założeniu, iż wielkość zasobu będzie ulegała zmniejszeniu średnio o 500 m2 rocznie.

- Przyjęto 10%-owy w skali roku wzrost kosztów materiałów oraz kosztów bieżących remontów jednoczesnego konserwacji, przy założeniu jednoczesnego spadku wydatków o 7% wynikającego ze zmniejszania się wielkości zasobu mieszkaniowego.

- Koszt energii przyjęto jako wartość stałą.

- Wpłaty na fundusz remontowy za lokale gminne we wspólnotach przyjęto w wysokości 0,70 zł./m2, przy założeniu stałej wysokości wpłat w całym okresie oraz spadku wielkości zasobów o 7% rocznie. Jako rok bazowy przyjęto rok 2007, obliczając wielkość wpłat według przyjętej stawki, dla wielkości zasobów we wspólnotach 5841 m2.

Powyższa tabela nie uwzględnia kosztów nieściągniętych opłat za czynsz i media, ponieważ poziom ściągalności tych opłat będzie uzależniony od skuteczności działań windykacyjnych zarządcy zasobu.

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Chociwel w latach 2008 – 2012 będą wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz wpływy z tytułu sprzedaży tychże lokali. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą również wpływy z czynszów najmu lokali użytkowych należących do Gminy. Nie planuje się pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej.

Przewiduje się następujące źródła finansowania zasobu mieszkaniowego:

- czynsze za lokale mieszkalne,

- czynsze za lokale użytkowe,

- środki ze sprzedaży lokali,

- dotacje budżetowe.

Miasto nie przewiduje sprzedaży lokali użytkowych ze względu na ich dochodowość i związaną z tym możliwość sfinansowania z tego źródła potrzeb mieszkaniowych.

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy uwzględnia planowaną sprzedaż lokali o 7 % rocznie.

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu będzie na koniec poszczególnych lat wynosić odpowiednio:

- rok 2007  – 7130  m2,

- rok 2008  – 6630  m2,

- rok 2009  – 6130 m2,

- rok 2010  -  5630 m²

- rok 2011 -   5130 m²

- rok 2012 -   4.630 m²

Tabela nr 8 prezentuje prognozę wpływów z czynszu (bez mediów) oraz sprzedaży lokali przy uwzględnieniu obowiązywania średniej stawki czynszu na poziomie określonym w Rozdziale IV. Przyjęto ściągalność czynszów na poziomie 80%. W oparciu o dotychczasowe wpływy ze sprzedaży lokali przyjęto stałą uśrednioną wysokość wpływów ze sprzedaży w wysokości 296 zł./lokal.

Tabela 8

Wpływy z czynszów i sprzedaży lokali w zł.

| Lp. | Źródła przychodów | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz (bez mediów) | 63.648 | 76.502 | 84.855 | 92.586 | 100.452 |
| 2 | Sprzedaż lokali | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
|  | Łącznie | 66.608 | 79.462 | 87.815 | 95.546 | 103.412 |
|  | Wielkość zasobu w m2 | 6630 | 6130 | 5630 | 5130 | 4630 |

Rozdział VIII

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

W związku z likwidacją jednostki budżetowej Gmina Chociwel wybrała formę realizacji zadania własnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej w drodze powierzenia wykonywania zadania osobom trzecim z uwzględnieniem wymogów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Planuje się realizowanie przedmiotowego modelu zarządzania w całym okresie obowiązywania programu.